关于印发2022年度公路水运工程质量安全行为监督检查 “双随机、一公开”检查工作方案的通知

局属各处室：

根据《云南省交通运输厅关于印发2022年双随机抽查事项清单和检查工作计划的通知》（云交法治[2022] 7号）的要求，为贯彻落实市场监管领域“双随机、一公开”监管工作要求，特制定局2022年度公路水运工程质量安全行为监督检查“双随机、一公开”工作方案。

一、抽查事项及抽查比例

根据省厅2022年度“双随机、一公开”的抽查工作计划，涉及我局抽检事项是国高项目公路水运工程质量安全行为监督检查，抽查比例为20%。

二、建立检查对象名录库和检查人员名录库

时间节点：2022年3月底前

- 依据《云南省交通运输厅工程质量监督局关于报送2022年质量安全监管工作重点任务》，结合国高项目建设实际情况动态更新年度抽查对象名录库，抽查对象共5个（见附件一）。

- 根据抽检工作内容，结合局各业务部门工作职责，动态更新年度执法检查人员名库，检查人员共13人（见附件二）。

三、双随机抽取工作

时间节点：2022年4月底

根据厅下达的抽象事项、抽查比例及对应确定的年度抽查对象名录和检查人员名录开展随机抽取工作。公路水运工程质量安全行为监督检查事项抽取1个抽查对象和2～4名抽查人员。由技术法规处牵头，监督一处、二处、安全处共同配合，在“双随机、一公开”管理系统中抽取抽检对象和抽查人员，抽取结果报局领导审批后针对抽检项目成立抽检组。

四、工作方案制定和抽查工作开展

时间节点：2022年10月底前

- 按照“一项目一方案”的原则，抽检组结合项目建设实际制定公路水运工程质量安全行为监督检查工作方案。

- 抽检组依据工作方案开展现场检查。

- 抽查结果公示和录入

时间节点：2022年11月底前

- 抽查工作结束后，抽查组按照相关规定编制督查报告，并向技术法规处提供抽查方案、抽查时间、抽查报告和抽查结果，由技术法规处在局门户网站发布和公示2022年度“双随机、一公开”抽查结果。

- 抽查结果公示期满后，由技术法规处在“双随机、一公开”管理系统中录入相关信息和抽查结果。

六、相关要求

（一）按省交通运输厅要求，抽查工作务必于2022年11底前完成，12月10日前完成抽查结果录入公示等全部工作。

（二）抽检组对检查发现的问题应依据相关规定，及时下发督查报告和整改通知书，并督促相关单位限期整改，防止“一抽了之、一查了之、查而不处、查而不罚”。

附件一：2022年度“公路水运工程质量安全行为监督检查”检查对象名录库登记表

附件二：2022年度“公路水运工程质量安全行为监督检查”执法检查人员名录库登记表

技术法规处

2022年3月14日

| 附件一： 2022年度“公路水运工程质量安全行为监督检查”检查对象名录库登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *主体名称 | *统一社会信用代码 | 法定代表人 | *主体类型 | *项目名称 | 联系电话 | *监管类型 | 备注 |
| 云南德孟高速公路投资开发有限公司 | 530500000008543 | 陈鸿毅 | 其他组织 | 云南省瑞丽至孟连高速公路 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 昭通市都香高速公路投资开发有限公司 | 530600000033432 | 李文龙 | 其他组织 | 昭通市都香高速公路投资开发有限公司 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南弥玉高速公路投资开发有限公司 | 530000011013282 | 赫琳 | 其他组织 | G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 | 530800000007410 |  | 其他组织 | 勐醒至江城至绿春高速公路 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 532900000019604 | 马国民 | 其他组织 | 国家高速公路网G56楚雄至大理高速公路扩容工程建设项目 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |

| *姓名 | *性别 | *出生日期 | *最高学历 | *人员类型 | 监督检查证（执法证、有效证件等） |  |  |  |  |  | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *监督检查 （执法）种类 | 监督检查（执法）区域 | *编号 | 有效期限 | 有效期限 截止时间 | 发证机关 |  |
| 陈泽富 | 男 | 1981-01-01 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05062 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |
| 段成刚 | 男 | 1971-07-06 | 大学专科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN01529 |  | 2020-05-01 | 云南省司法厅 |  |
| 李俊锋 | 男 | 1971-12-09 | 研究生教育 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN01523 |  | 2020-05-01 | 云南省司法厅 |  |
| 李志山 | 男 | 1976-09-30 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN000018 |  | 2018-12-01 | 云南省司法厅 |  |
| 刘俊 | 男 | 1984-01-30 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05066 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |
| 孙锡民 | 男 | 1965-01-04 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN000011 |  | 2018-12-01 | 云南省司法厅 |  |
| 王晞芸 | 女 | 1972-07-01 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN01524 |  | 2020-05-31 | 云南省司法厅 |  |
| 杨勇 | 男 | 1977-10-22 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN000014 |  | 2018-12-01 | 云南省司法厅 |  |
| 刘庆志 | 男 | 1981-01-13 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05065 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |
| 李民伟 | 男 | 1987-06-28 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05063 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |
| 王雪峰 | 男 | 1990-01-15 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05067 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |
| 胡盛华 | 男 | 1984-07-15 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN01547 |  | 2020-05-01 | 云南省司法厅 |  |
| 王晖 | 男 | 1977-11-13 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN01537 |  | 2020-05-01 | 云南省司法厅 |  |